## Slide 1
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
윤형석 | 프레임워크 개발 |  |  |  | 게임 시스템 제작 |  |  | 
 |  | 캐릭터 애니메이션 |  | 공간 분할 | 사운드 |  |  | 
 |  |  | 애니메이션 블렌딩 | 노말, 변위맵 적용 | 세부 메쉬 충돌 처리 |  |  | 
 |  |  | 총 메쉬 부착 | 디퍼드 렌더링 | 포스트 프로세싱 |  |  | 
 |  |  |  |  | 그림자 | 이펙트 구현 |  | 최적화 작업
박병호 | 프레임 워크 개발 |  | 클라이언트 연동 |  |  |  |  | 
 | IOCP 설계 |  | 맵 오브젝트 배치 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 충돌 처리 |  |  |  | 최적화 작업
진선영 | 캐릭터 모델링 | 모델링 수정 및 맵핑 |  | UI, 맵 제작 |  |  |  | 
 |  |  |  | 캐릭터 모델링 | 모델링 수정 및 맵핑 |  |  | 최종 수정
개발 일정
Attack Field